

# **АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО**

# **ОБРАЗОВАНИЯ «СОСНОВО - ОЗЕРСКОЕ»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

№ 56

«09» ноября 2021 г. с. Сосново – Озерское

**Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство села Сосново-Озерское на 2022-2024 годы"**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация муниципального образования "Сосново-Озерское" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Благоустройство села "Сосново-Озерское" на 2022-2024 годы".

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования "Сосново-Озерское" от 16 декабря 2020 г. №45 "Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство села "Сосново-Озерское" на 2021-2023 годы" с 01.01.2022 года.

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя руководителя АМО "Сосново-Озерское" С.Б. Бадмаева.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

**Глава МО «Сосново - Озерское» Э.Б Дондоков**

Приложение к постановлению

Администрации муниципального образования "Сосново-Озерское"

от "09" ноября 2021г. № 56

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"Благоустройство села Сосново-Озерское на 2022-2024 годы"

Ответственный исполнитель: Администрация

муниципального образования "Сосново-Озерское"

Паспорт муниципальной программы

" Благоустройство села Сосново-Озерское на 2022-2024 годы "

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель  программы - Главный распорядитель бюджетных средств муниципального образования "Сосново-Озерское" | Администрация муниципального образования "Сосново-Озерское" | | |
| Соисполнители  программы | Структурные подразделения, отраслевые  (функциональные) органы Администрации муниципального образования "Сосново-Озерское" | | |
| Цели программы | - Совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения  - Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов сельского поселения  - Совершенствование эстетического вида сельского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды  - Активизация работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов  - Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий  - Повышение общего уровня благоустройства поселения | | |
| Задачи программы | - Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;  - Приведение в качественное состояние элементов благоустройства;  - Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;  - Восстановление и реконструкция уличного освещения, установка светильников в населенных пунктах;  - Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;  - Оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, выполнение зачистки, обвалование, ограждение, обустройство подъездных путей;  - Вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами. | | |
| Целевые индикаторы и  показатели программы | Целевые показатели (индикаторы) представлены в таблице | | |
| Этапы и сроки реализации  программы | 2022-2024 годы | | |
| Объемы бюджетных  ассигнований программы | Общий объем финансирования программы 1026,90 тыс. рублей, в том числе: | | |
| Год | в том числе: | |
| Бюджет муниципального образования "Сосново-Озерское", тыс. руб. | Районный бюджет, тыс. руб. |
| 2022 | 287,60 | - |
| Плановый период: 20223 - 2024 годы | | |
| 2023 | 362,90 | - |
| 2024 | 376,40 | - |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - протяженность грейдированных дорог, 95 км  - площадь благоустроенной территории, 16500 кв. м  - увеличение количества освещенных улиц, 22 улицы | | |

**I. Общая характеристика, основные проблемы и приоритеты реализации**

**Программы**

Муниципальная программа определяет цели, задачи и направления обеспечения благоустройства территории МО «Сосново-Озерское», финансовое обеспечение и механизмы реализации мероприятий, показатели их результативности.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов поселения.

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем. Благоустройство многих населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти и населения.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

**II. Цели и задачи Программы**

Целью программы является повышение уровня комплексного благоустройства территорий населенных пунктов сельского поселения "Сосново-Озерское":

- совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования "Сосново-Озерское", эстетического вида поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов сельского поселения "Сосново-Озерское";

- активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов;

- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;

- повышение общего уровня благоустройства поселения.

Для достижения целей муниципальной программы необходимо решить следующие вопросы:

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- восстановить и реконструкция уличное освещение, установкой светильников в населенных пунктах;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, выполнить зачистки, обваловать, оградить, обустроить подъездные пути;

- вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

**III. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач**

Сведения о показателях (индикаторах) Программы и их значениях по годам реализации приведены в таблице

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) наименование | Ед. измерения | Оценка 2021 г. | План 2022 г. | Значения показателей (индикаторов) по годам | |
| 2023 г. | 2024 г. |
| "Благоустройство села "Сосново-Озерское" на 2021-2023 годы" | | | | | | |
| 1 | Количество субботников | Ед. | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | Протяженность грейдерованных дорог | км | 90 | 90 | 95 | 95 |
| 3 | Площадь благоустроенной территории | м2 | 10000 | 15080 | 16000 | 16500 |
| 4 | Объем запаханных и захороненных отходов | м3 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 5 | Количество освещенных улиц | улицы | 16 | 18 | 20 | 22 |
| 6 | Уборка от твердых бытовых отходов территории сельского поселения | м3 | 3300 | 3850 | 4000 | 4200 |

**IV. Описание ожидаемых результатов Программы**

В результате реализации Программы должно быть обеспечено:

− Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения.

**V. Сроки и этапы реализации Программы**

Реализация Программы будет осуществляться в 2022-2024 годы. Этапы реализации Программы не выделяются в связи с тем, что ежегодно предусматривается реализация взаимосвязанных комплексов мероприятий.

**VI. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых**

**для реализации Программы**

Программа реализуется за счет средств бюджета поселения. В качестве дополнительных источников финансирования отдельных мероприятий Программы могут привлекаться средства организаций независимо от форм собственности, деятельность которых осуществляется на территории сельского поселения, муниципальных унитарных предприятий, а также за счет софинансирования из бюджетов других уровней.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "Сосново-Озерское", предусмотренных на реализацию мероприятий. Общий объем финансирования Программы в 2022-2024 годах составляет 1026,90 тыс. руб., в том числе:

− 2022 год – 287,60 тыс. руб.

Также прогнозный объем финансирования в рамках данной Программы на плановый 2023 - 2024 годы составляет:

- 2023 год – 362,90 тыс. руб.

- 2024 год – 376,40 тыс. руб.

Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на соответствующий год.

**VII. Характеристика основных мероприятий и подпрограмм,**

**включенных в Программу**

Основными мероприятиями для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов будут являться:

- содержание автомобильных дорог в границах поселения в рамках благоустройства;

- организация и содержание мест захоронения;

- проведение комплексного благоустройства на территории сельского поселения;

- уличное освещение.

Финансирование мероприятий по благоустройству в рамках муниципальной программы предполагается осуществлять на основе договоров с организациями, заключенными в соответствии с действующим законодательством.

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства населенных пунктов поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования "Сосново-Озерское".

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния территории поселения;

- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении;

- создание зон для отдыха горожан.

**VIII. Анализ рисков реализации Программы и описание мер**

**управления рисками реализации Программы**

Основными рисками при реализации Программы являются:

− риск неэффективности организации и управления процессом реализации программных мероприятий;

− риск, связанный с неэффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы и входящую в нее подпрограмму;

С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов ответственным исполнителем в процессе реализации Программы возможно принятие следующих общих мер:

− мониторинг реализации Программы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и достижения промежуточных показателей и индикаторов Программы;

− принятие решений, направленных на достижение эффективного взаимодействия исполнителей и соисполнителей Программы, а также осуществление контроля качества ее выполнения;

− оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в Программу.

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем (координатором) Программы в процессе мониторинга реализации Программы и оценки ее эффективности и результативности.