

# **АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО**

# **ОБРАЗОВАНИЯ «СОСНОВО - ОЗЕРСКОЕ»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

№ 62

«15» ноября 2023 г. с. Сосново – Озерское

 **Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство села Сосново-Озерское на 2024-2026 годы"**

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация муниципального образования "Сосново-Озерское"постановляет:

 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Благоустройство села "Сосново-Озерское" на 2024-2026 годы".

 2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования "Сосново-Озерское" от 09 ноября 2022 г. №54"Об утверждении муниципальной программы "Благоустройство села "Сосново-Озерское" на 2022-2024 годы" с 01.01.2024 года.

 2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя руководителя АМО "Сосново-Озерское" В.В.Очирова.

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

**Глава МО «Сосново - Озерское» Э.Б Дондоков**

Приложение к постановлению

Администрации муниципального образования "Сосново-Озерское"

от "15" ноября 2023г. № 62

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"Благоустройство села Сосново-Озерское на 2024-2026 годы"

Ответственный исполнитель: Администрация

муниципального образования "Сосново-Озерское"

Паспорт муниципальной программы

"Благоустройство села Сосново-Озерское на 2024-2026 годы "

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительпрограммы - Главный распорядитель бюджетных средств муниципального образования "Сосново-Озерское" | Администрация муниципального образования "Сосново-Озерское" |
| Соисполнителипрограммы | Структурные подразделения, отраслевые(функциональные) органы Администрации муниципального образования "Сосново-Озерское" |
| Цели программы | - Совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения-Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов сельского поселения -Совершенствование эстетического вида сельского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды-Активизация работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов- Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий-Повышение общего уровня благоустройства поселения |
| Задачи программы | -Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;-Приведение в качественное состояние элементов благоустройства;-Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;-Восстановление и реконструкция уличного освещения, установка светильников в населенных пунктах;- Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;- Оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, выполнение зачистки, обвалование, ограждение, обустройство подъездных путей;- Вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами. |
| Целевые индикаторы ипоказатели программы | Целевые показатели (индикаторы) представлены в таблице |
| Этапы и сроки реализациипрограммы | 2024-2026 годы |
| Объемы бюджетныхассигнований программы | Общий объем финансирования программы 1164,9 тыс. рублей, в том числе: |
| Год | в том числе: |
| Бюджет муниципального образования "Сосново-Озерское", тыс. руб. | Районный бюджет, тыс. руб. |
| 2024 | 388,3 | - |
| Плановый период: 2025 - 2026 годы |
| 2025 | 388,3 | - |
| 2026 | 388,3 | - |
| Ожидаемые результаты реализации программы | -протяженность грейдированных дорог, 95 км- площадь благоустроенной территории, 16500 кв. м- увеличение количества освещенных улиц, 22 улицы |

**I. Общая характеристика, основные проблемы и приоритеты реализации**

**Программы**

Муниципальная программа определяет цели, задачи и направления обеспечения благоустройства территории МО «Сосново-Озерское», финансовое обеспечение и механизмы реализации мероприятий, показатели их результативности.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов поселения.

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем. Благоустройство многих населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти и населения.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

**II. Цели и задачи Программы**

Целью программы является повышение уровня комплексного благоустройства территорий населенных пунктов сельского поселения "Сосново-Озерское":

- совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования "Сосново-Озерское", эстетического вида поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов сельского поселения "Сосново-Озерское";

- активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов;

- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;

- повышение общего уровня благоустройства поселения.

Для достижения целей муниципальной программы необходимо решить следующие вопросы:

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- восстановить и реконструкция уличное освещение, установкой светильников в населенных пунктах;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, выполнить зачистки, обваловать, оградить, обустроить подъездные пути;

- вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

**III. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач**

 Сведения о показателях (индикаторах) Программы и их значениях погодам реализации приведены в таблице

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) наименование | Ед. измерения | Оценка 2023г. | План 2024г. | Значения показателей (индикаторов) по годам |
| 2024 г. | 2025 г. |
| "Благоустройство села "Сосново-Озерское" на 2023-2025 годы" |
| 1 | Количество субботников | Ед. | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | Протяженность профилированных дорог | км | 90 | 90 | 95 | 95 |
| 3 | Площадь благоустроенной территории | м2 | 10000 | 15080 | 16000 | 16500 |
| 4 | Объем запаханных и захороненных отходов | м3 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 5 | Количество освещенных улиц | улицы | 26 | 28 | 28 | 30 |
| 6 | Уборка от твердых бытовых отходов территории сельского поселения | м3 | 3850 | 3850 | 4000 | 4200 |

**IV. Описание ожидаемых результатов Программы**

 В результате реализации Программы должно быть обеспечено:

 − Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения.

**V. Сроки и этапы реализации Программы**

 Реализация Программы будет осуществляться в 2024-2026 годы. Этапы реализации Программы не выделяются в связи с тем, что ежегодно предусматривается реализация взаимосвязанных комплексов мероприятий.

**VI. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых**

**для реализации Программы**

 Программа реализуется за счет средств бюджета поселения. В качестве дополнительных источников финансирования отдельных мероприятий Программы могут привлекаться средства организаций независимо от форм собственности, деятельность которых осуществляется на территории сельского поселения, муниципальных унитарных предприятий, а также за счет софинансирования из бюджетов других уровней.

 Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "Сосново-Озерское", предусмотренных на реализацию мероприятий. Общий объем финансирования Программы в 2024-2026 годах составляет 1164,9 тыс. руб., в том числе:

 − 2024 год – 388,3 тыс. руб.

 Также прогнозный объем финансирования в рамках данной Программы на плановый 2025 - 2026 годы составляет:

 - 2025 год – 388,3 тыс. руб.

 - 2026 год – 388,3 тыс. руб.

 Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на соответствующий год.

**VII. Характеристика основных мероприятий и подпрограмм,**

**включенных в Программу**

 Основными мероприятиями для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов будут являться:

- содержание автомобильных дорог в границах поселения в рамках благоустройства;

-организация и содержание мест захоронения;

-проведение комплексного благоустройства на территории сельского поселения;

- уличное освещение.

 Финансирование мероприятий по благоустройству в рамках муниципальной программы предполагается осуществлять на основе договоров с организациями, заключенными в соответствии с действующим законодательством.

 Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства населенных пунктов поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования "Сосново-Озерское".

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния территории поселения;

- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении;

- создание зон для отдыха горожан.

**VIII. Анализ рисков реализации Программы и описание мер**

**управления рисками реализации Программы**

 Основными рисками при реализации Программы являются:

 − риск неэффективности организации и управления процессом реализации программных мероприятий;

 − риск, связанный с неэффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы и входящую в нее подпрограмму;

 С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов ответственным исполнителем в процессе реализации Программы возможно принятие следующих общих мер:

 − мониторингреализацииПрограммы,позволяющийотслеживатьвыполнениезапланированныхмероприятийидостиженияпромежуточных показателей и индикаторов Программы;

 − принятие решений, направленных на достижение эффективного взаимодействия исполнителей и соисполнителей Программы, а также осуществление контроля качества ее выполнения;

 − оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в Программу.

 Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем (координатором) Программы в процессе мониторинга реализации Программы и оценки ее эффективности и результативности.